上海宝钢不锈钢有限公司闲废物资处置申请表（项目）附件

一、清单内容：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磅房 | 处 | 1 | 2500m³高炉周边 |  |
| 2 | SC3\SC4通廊（含水渣转运站） | 处 | 2 | 2500m³高炉周边 |  |
| 3 | SY1通廊 | 处 | 1 | 2500m³高炉周边 |  |
| 4 | 厕所（包括水池） | 处 | 2 | 2500m³高炉周边 |  |
| 5 | SY5\SY5-1通廊 | 处 | 1 | 2500m³高炉周边 |  |
| 6 | A40号转运站 | 处 | 1 | 2500m³高炉周边 |  |
| 7 | 7号电气室 | 处 | 1 | 2500m³高炉周边 |  |

- 资产转让项目要求：

1、为配合上海不锈高炉区域修缮改造工程项目的开展，按照相关要求，需要拆除高炉周边区域的部分皮带机通廊（含支架）、转运站、电气室等建构筑物及其附属设施(含管道及支架等）（见附图），以提升会议区域整体环境，具体施工时序买方（受让方）必须满足现场其他资产拆除及高炉修缮工程的工序要求，服从卖方（转让方）的协调。

2、买方（受让方）必须提供（或组织委托）冶金工程施工总承包壹级及以上资质的施工单位实施拆除工作，并且（若买方为施工单位除外）提供书面的委托拆除施工协议，同时还须提供固废处置资质证明（或组织委托，但须提供书面的委托固废处置协议），具备跨河道建构筑物拆除经验的优先，并提供相应业绩证明。买方编制施工方案必须包含安全环保等内容，施工中涉及影响河道及公共交通、防汛安全的施工均由受让方按照政府相关规定自行办理施工手续，并按相关要求落实施工措施等费用。所有建构物拆除范围为地平面以上区域。施工产生的所有固废归施工方所有，并由施工方运出厂区按照国家相关规定自行处置。

3、本项目拟在东方钢铁网竞拍，意向买方需在能提供施工资质证明和固废处置资质证明报名参加卖方组织看货（看货时把资质证明交给卖方），在规定5天期限内完成施工方案编制等书面材料送交卖方，经卖方审核后组织定向竞拍。

4、卖方中标后3个工作日之内签订合同，并办理人员及车辆进厂手续的报备，合同提货（含施工）工期15个工作日内，若未按期完成，则每逾期一天扣除提货保证金的 10 %，直至扣完，逾期10天以上未提货（含施工），视为违约并自动放弃，卖方可另行处置未提货物资，且不退还货款。

- 附图：