合同编号:

实物资产交易合同

标的：上海宝钢不锈钢有限公司冷轧西区公辅区域涉及部分资产

2022年6月

转让方（以下简称甲方）：上海宝钢不锈钢有限公司

注册地址/住所：

法定代表人：

电话：

受让方（以下简称乙方）：

注册地址/住所：

法定代表人：

电话：

鉴于：

1、甲方、乙方双方均为依中华人民共和国法律设立并合法存续的企业法人。

2、本合同所涉及之转让标的是由甲方依法所有的部分资产：冷轧西区公辅区域涉及部分资产（下称“标的资产”）。甲方与乙方签署本合同的根本目的，除获得标的资产处置收益外，还为在约定期限内获得标的资产所占用的场地。乙方明悉，本合同项下标的资产如期受让、接收、拆除、清运，系甲方后续进行场地利用的必要前提，任何导致甲方延迟获得场地的行为均可能导致本合同根本目的无法实现，从而构成根本违约。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方转让其拥有的标的资产相关事宜达成一致，签订本交易合同（以下简称“本合同”）如下：

- 定义与释义

除非本合同中另有约定，本合同中的有关词语含义如下：

1.1 转让方，是指 上海宝钢不锈钢 有限公司，即甲方。

1.2 受让方，是指                有限公司，即乙方。

1.3 欧冶循环宝，是指承担本次资产交易的平台。

1.4实物资产转让：是指甲方将其持有的标的资产转让给乙方。

1.5转让价款:本合同下甲方转让所持有的实物资产，乙方获得该资产所应支付对价。

1.6投标保证金，指在本合同签订前，乙方按照甲方和欧冶循环宝的要求，支付至欧冶循环宝指定账户的、作为乙方提出受让意向、确定为购买方后签署合同的担保，并表明其资信状况及履约能力的 800,000 元人民币保证金。

1.7交易费用：指转让方和/或受让方就转让标的资产或谈判、准备、签署本合同和/或本合同下的任何文件、或履行、完成本合同下交易而发生的，包括取得必要或适当的任何政府部门或第三方的豁免、同意或批准而发生的费用及支出；以及产权交易机构、经纪人或中间人费用等所有现款支出和费用的总额。

- 转让标的资产

2.1本合同转让标的资产为甲方所持有的 冷轧西区公辅区域涉及部分资产 。

2.2标的资产的基本情况为：

转让标的资产为甲方废旧资产，甲方不保证标的资产的质量、功能、完整性，资产状况均以现场实物现状为准。

2.3 标的资产上未设定任何形式的担保，包括但不限于存在抵押、或任何影响标的资产转让的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。

- 转让方式

3.1本合同项下标的资产交易已于      年     月     日经欧冶循环宝公开挂牌，挂牌期间产生多个意向受让方，并于      年     月    日以网络竞价方式组织实施竞价成交，由乙方依法作为买受人受让本合同项下标的资产。

- 转让价款、履约保证金、投标保证金

- 4.1计价货币

- 上述转让价款、履约保证金、投标保证金以人民币作为计价单位。

- 4.2转让价款

根据公开竞价结果，甲方将本合同项下标的资产以含税价人民币（大写）         _                   〖即：人民币（小写）           万元〗（以下简称“转让价款”）转让给乙方。

4.3履约保证金

4.3.1乙方明悉，除转让价款外，还应当向甲方支付人民币 150 万元的履约保证金，该等履约保证金将作为乙方全面履行本合同义务的保证。

4.3.2乙方明悉，如未全面履行本合同约定义务，甲方有权根据本合同及本合同附件《合同相关方考核细则》的约定扣除相应的履约保证金作为违约金。

4.3.3履约保证金（未扣除部分）于乙方履行完毕本合同项下义务且经甲方场地验收合格后，收到乙方退款申请并结清或扣除相关费用后30日内无息退还乙方。

4.4支付方式

乙方应当在本合同签订之日起三个工作日内，以银行转账方式一次性向甲方指定账户支付全额转让价款及履约保证金。项目结束后【10】个工作日内甲方开具增值税专用发票。

4.5投标保证金

4.5.1乙方作为意向受让方在参与竞买时向欧冶循环宝缴纳的投标保证金，于乙方完全履行完毕本合同项下义务之日起【3】个工作日内，甲方通知欧冶循环宝向乙方退还。

4.5.2如乙方未按本合同约定履行支付义务的，甲方有权单方解除本合同，追究乙方违约责任，并通知欧冶循环宝按交易规则及本合同约定全额扣除乙方已缴纳的投标保证金作为违约金。

- 标的资产交接事项

5.1乙方应在全额支付转让价款及履约保证金之日起 壹 个工作日内赴标的资产所在地与甲方进行资产交接，双方签署《实物交接单》。

5.2乙方明悉，本合同生效之日，标的资产风险转移至乙方，乙方应当及时接收标的资产。

5.3 双方在标的资产所在地进行交接工作，乙方接收标的资产时实施拆除、清运工作的，须按照经甲方确认的拆除界面范围进行施工。

5.4 乙方须根据双方约定期限完成标的资产的拆解、搬运、及场地清理工作。乙方进入甲方场地拆除、清理、搬运标的资产、完成场地整理等工作的周期（以下简称“工期”）自本合同生效之日起第6个工作日开始计算，工期共计 四十个自然日（因自然灾害、疫情等不可抗拒力原因导致的施工停滞，经甲方同意，工期可顺延）。乙方明悉，乙方拆除、清运作业须达到本合同约定的场地要求，即：转让建构筑物（含设备基础）拆至地坪（池子见土）且垃圾清运出厂（包括现场已拆除围墙），场地无渣土及建筑垃圾堆积，并落实防尘措施。

5.5乙方明悉，乙方拆除、清运、清理等作业完成后，甲方将进行场地验收。若乙方作业未达约定场地要求的，甲方有权要求乙方整改，直至整改项通过验收。场地验收通过之日，为工期结束之日。实际工期超过约定期限的，乙方应承担逾期完工的违约责任。

5.6 自风险转移之日起，标的资产的管理、现场拆解、处理、装卸、运输、垃圾清运等费用由乙方自行承担。如需甲方提供施工用水、用电等，应向甲方办理用能申请，并支付相关费用。

- 交易服务费用的承担

6.1本合同项下标的资产交易过程中所产生的交易服务费用，依照的欧冶循环宝有关规则由甲、乙双方各自承担。

- 甲方的声明与保证

- 7.1甲方对本合同下的转让标的拥有合法、有效和完整的处分权。

- 7.2甲方向乙方及欧冶循环宝提交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整的，甲方对所提供材料与标的资产真实情况的一致性负责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任。

- 7.3甲方签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得，本合同成立和标的资产转让的前提条件均已满足。

- 7.4标的资产未设置任何可能影响本次交易的担保或限制。

- 乙方的声明与保证

- 8.1乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定，并不违背中国境内的产业政策。

8.2向甲方及欧冶循环宝提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的。

8.3签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得，本合同成立和受让标的资产的前提条件均已满足。

8.4乙方确认，本合同签署前，已至甲方现场对标的资产进行看货、确认，对标的拆除范围、质量、功能、完整性、数量等现状不存在异议。

8.5乙方应按本合同约定，及时向甲方支付标的资产转让价款及履约保证金，并按约定时间及时进场交接资产，完成拆除、清运、清理、平整场地等各项工作。

8.5.1乙方明悉，受让标的资产后需至甲方场地自行拆除、搬离、清运该等资产，并按约定的场地要求在完成标的资产拆除、清运作业后对甲方场地进行清理、平整。因乙方接收标的资产而产生的拆除、装运，以及为满足本合同约定的净地要求而对甲方场地进行的清理、平整等全部作业而产生的一切费用，均由乙方自行承担。

8.5.2为完成本合同约定义务，乙方保证，聘用的施工单位具备相关资质；施工方案已包含安全环保、危大项目拆除专项方案和作业安全风险控制措施；如施工中涉及拆房、影响公共交通的，均由乙方按照政府相关规定自行办理施工手续，并按相关要求落实施工措施等费用；如需使用特种设备吊装作业，应将符合国家相关法律法规和甲方场地相关安全管理规定要求。

8.5.3标的资产拆除过程中产生的所有固废归乙方所有，并由乙方运出甲方场地，按照国家有关规定自行处置；标的物拆除过程中产生的危险废弃物，应委托甲方进行处置，处置费用由乙方承担。因违反本款约定而造成环境事故、造成第三方损害的，或造成甲方被追究责任的，乙方应承担全部赔偿责任。

8.5.4如乙方根本违约导致甲方解除本合同的，甲方有权扣除全部履约保证金和/或投标保证金。如该等保证金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当另行给与甲方赔偿，直至甲方损失得以全额补偿。

第九条  违约责任

9.1本合同生效后，任何一方违反本合同及本合同附件的约定，均构成违约，应当依照本合同及附件的约定承担违约责任。任何一方无故提出解除合同，应按照本合同转让价款的20 %向对方一次性支付违约金。违约金不足以弥补对方损失的，还应承担全额赔偿责任。

9.2甲方未按本合同约定交付标的资产的，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的 20 %向乙方支付违约金。

9.3乙方未按合同约定期限支付转让价款或履约保证金，即视为乙方根本违约，甲方有权单方解除本合同，并通知欧冶循环宝扣除乙方已缴纳的全部投标保证金作为违约金。此外，甲方依旧有权依本合同9.1款及9.5款追究乙方违约责任。

9.4乙方未按工期完成拆除、搬离、清运工作且不符合本合同约定的工期顺延情形的，逾期10天内，每逾期一天，甲方有权扣除履约保证金的2%作为违约金；逾期10天至20天内，每逾期一天，甲方有权扣除履约保证金的5%作为违约金；逾期达21天以上的，视为乙方根本违约，甲方有权全额扣除履约保证金，并单方解除合同，另行处置标的物，追究受让方违约责任。

9.5乙方明悉，因乙方逾期支付转让价款、履约保证金导致甲方解除合同的，除有权依照9.3款追究乙方违约责任外，还有权重新处置标的资产。如甲方重新处置标的资产获得的处置收益金额低于本合同约定的转让价款，且在扣除全额履约保证金、投标保证金及乙方按9.1款约定承担违约金后，仍不足以弥补甲方标的资产转让价款差额损失的，乙方还应当向甲方补偿交易差额损失。

9.6乙方明悉，如发生本条9.4款约定的甲方行使单方解除权的情形，乙方无权要求甲方退还转让价款。鉴于该等剩余资产放置于甲方场地内，对甲方后续的场地利用规划产生重大影响，乙方明悉，甲方有权另行处置该等剩余资产。剩余资产的处置收益，待甲方扣除处置费用、保管费用、违约金后，如有余额，向乙方退还。

第十条 合同的变更和解除

10.1当事人双方协商一致，可以变更或解除本合同。

10.2发生下列情况之一时，一方可以解除本合同。

（1）由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法实现的；

（2）另一方丧失实际履约能力的；

（3）另一方严重违约致使不能实现合同目的的；

（4）另一方出现本合同第九条所述违约情形的。

10.3变更或解除本合同均应采用书面形式。

第十一条 管辖及争议解决方式

11.1本合同及实物资产交易中的行为均适用中华人民共和国法律。

11.2有关本合同的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决；协商解决不成的，依法向标的资产所在地人民法院起诉。

第十二条 通知

- 12.1根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式。对于任何通知或联络，如直接交付，在交付时视为收讫；如用挂号信邮寄，在寄出五天后视为收讫。如以快递交付，应于交予快递服务发送后第三(3)日视为收讫；如以电子邮件形式，在发出后当日视为收讫。如实际收讫日早于上述约定的，以实际收讫日为送达日。

- 12.2各方通讯地址详见合同尾页签署处。一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 3日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十三条 保密义务

- 13.1甲乙双方在签订、履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息和数据，未经对方书面许可不得以任何形式将保密信息和数据的部分或全部披露给任何与本合同无关的第三方。

- 第十四条 合同的生效

14.1本合同自甲乙双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

第十五条 其他

15.1双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本合同的附件。本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

15.2本合同一式 四 份，甲、乙双方各执 二  份，每份具有同等效力。

附件：

- 《拆除现场安全环保协议》     2、《受让承诺书》

- 3、《合同相关方考核细则》

（本页无正文，为《实物资产交易合同》之签字盖章页）

甲方（甲方）：                            乙方（乙方）：

（盖章）                                    （盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）：

联系地址：                                 联系地址：

联系人：                                   联系人：

联系方式：                                 联系方式：

签约时间：     年    月   日