意向受让承诺书
本意向受让方拟受让  武汉宝聚原改质沥青1系装置资产包拆除外售 项目，现特对下列事项作书面承诺： 
本方已对转让标的进行了充分的考察，充分了解并接受标的信息发布的全部内容和要求，已完全了解标的现状、法律状态、存在的瑕疵和其他相关情况。已认真考虑了标的经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿承担可能存在的一切交易风险。 
所有转让标的以实物现状进行交易，本方提交受让申请时已经对标的现状充分知悉与认可，转让方不再对转让标的的质量、品质、完整性等作出保证。 
本方已按照转让方及交易平台的要求填写、递交了有关受让申请资料（包括不限于营业执照、资质证书、联合体报名需提交双方协议及营业执照），本方对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担责任。 
本方承诺：认可转让方所披露的《拆除界面》等公示文件中内容。并承诺被确定为受让方后，自收到转让方《实物资产交易合同》后 5 个工作日内完成签署盖章并反馈，并按照合同及协议中的相关条款承担权利义务。 
本方承诺：在合同签订之日起 3 个工作日内以银行划账方式一次性向转让方指定账户支付交易价款（欧冶循环宝竞价成交价）及10万元的施工履约保证金。 
本方承诺全额支付合同价款及履约保证金起 3 个工作日内与转让方签署《实物交接单》，标的物权利转移至本方，所有风险均由本方承担。同意履约保证金待拆除完工后予以退还（如有违反合同条款及武汉宝聚公司相关规定，按合同约定扣除部分除外），交易保证金不冲抵货款，欧冶循环宝在买卖双方签署《实物交接单》后扣除服务费并释放剩余交易保证金。本方承诺工期自签订实物资产交易合同后开始计算施工日期，施工工期共计 30 个自然日（因自然灾害、疫情等不可抗拒力或政府及职能部门或甲方原因导致施工停滞的，经甲方同意，工作期间可顺延），拆除施工逾期将承担相应罚则。 
出现下列情况之一者，本方自愿被扣除已交纳的全部交易保证金并承担相应违约责任，转让方不再退还交易保证金，并有权解除合同, 转让方可再次挂牌转让，本方放弃该保证金的追索权。 
（1）在被确定为受让方后，自收到转让方《实物资产交易合同》、《安全协议》后，未在 5 个工作日内完成签署盖章并反馈的；或未按规定时间（合同签订后 3 个工作日）一次性支付全部交易价款及履约保证金的； 
（2）意向受让方递交虚假资料或伪造文件的； 
（3）相关法律法规及转让方和交易平台交易规则中规定的意向受让方违约的其他情况。
本方承诺：全款支付转让价款及履约保证金后，出具《施工组织方案》到转让方及当地相关部门备案，并得到转让方或当地政府许可后由转让方下达《入厂施工通知书》后进厂施工。施工中如需用水、用电，从转让方指定的用能点自行接入，并承担接入及用能费用。 
本方承诺：在受让成功后应根据现场实际情况和资产结构特点综合考虑组织拆除施工、物资回收。受让成功后，本方承诺严格按照转让方要求组织拆除资产。 
本方承诺：不得将应当由我方（或联合体成员）完成的施工项目支解成若干部分发包给数个施工单位。 
本方承诺：在专业技术、拆除、人员组织、业绩经验、资金等方面具有安全、工期、质量、经营管理的资格和能力,具备机电工程施工总承包二级及以上和建筑工程施工总承包二级及以上资质，并取得相应的安全生产许可证。 
本方承诺：受让成功后，严格遵守国家及湖北省废旧物资回收行业的相关管理办法和法律法规对标的资产进行回收处置。若未按照要求施行产生的后果全部由本方自行承担，并视对转让方造成的社会、经济等方面损害的程度给予赔偿。 
受让成功后，本方承诺自行承担标的物的拆除、搬运、运输及垃圾清理、环保措施等工作，所产生的费用均由本方自行承担。拆除产生的垃圾及废弃物（不含危险废弃物）本方承诺及时清运出厂区，并按规定进行处置，不随意丢弃。 
拆除产生的固体废弃物（混凝土、渣土、砖块及垃圾等）由本方按湖北省相关规定自行处置并承担相关费用。 
标的物拆除过程中产生的所有危险废弃物由本方负责收集、装袋（袋及容器由受让方自备），存放到厂区内转让方指定地点，由转让方负责处置。 
拆除过程中的一切技术与安全及环保等责任概由本方自行承担。 
本方承诺：拆除时发现不明的电缆、光缆、管道等，必须立即停工，并采取必要的应急措施，保护好现场，及时向转让方指定联系人汇报，处理或澄清核查确定拆除方案后方可继续施工。 
本方承诺：拆除过程中，注意非标的物设施的界面和保护，不损坏资产包以外的资产，若有损坏，则由此给转让方造成的所有损失本方无条件全部赔偿（包括由本方原因使转让方承担的连带责任），转让方有权直接在本方交纳的履约保证金中扣除。 
本方承诺：不将此次转让标的之外未交割的设备或资产装车及自行运出转让方公司。 
本方在安全施工方面有专职人员负责，并对拆除、装运过程中发生的事故及人身伤害负责。 
本方自行准备消防器材，任何动火操作必须由具备动火资质的人员操作，并设专人监护，待防范措施落实后，方可操作。 
本方承诺：合法合规用工，高空作业或其他特种作业的，提供高空作业和其他特种作业人员资格证书。 
本方施工人员进出转让方生产现场，必须按照转让方要求办理相关手续。本方的一切人员只能在拆除范围内施工及休息，不得随意进入转让方其它场所。 
转让方职能部门有权对本方严格按照施工方案的施工行为进行过程管理，并对违章作业行为进行考核。 
本方承诺：遵守武汉宝聚安全、消防、治安、交通、环保文明的管理规定，并接受武汉宝聚专业管理部门的监督检查，发生违反管理制度和规定的，按武汉宝聚规定处罚，从保证金中扣除。 
本方在施工时应有计划有步骤地进行推进，不对转让方的正常生产经营造成影响，本方在收到转让方提出的整改要求时应立即做出反应，并全力配合。 
本方承诺满足拆除要求：拆除资产包范围内设置围挡，区域内所有设备设施拆除后，如有混凝土基础需拆除至见素土为止，并用素土填埋至地面±0，区域内无渣土及建筑垃圾堆积。
本方承诺：若本方未按要求完成施工验收时提出的整改项，转让方有权对遗留整改项进行处置，处置费用由转让方从履约保证金中扣除。 
本方承诺:本方未被宝武集团列入禁入名单，禁止聘请宝武集团相关规定中明令禁止的相关人员和相关单位进入转让方现场踏勘及施工。在最近三年内没有骗取受让、严重违约事件，所承包工程未发生重大及以上质量、安全责任事故，不曾在任何合同中违约，或被逐，或因竞买人的原因而使重大合同被解除。 

意向受让方（签章）：                          

       年     月     日
