宝武集团鄂城钢铁有限公司棒一废旧产线处置项目

挂牌公示信息

- 1、仅限欧冶循环宝交易会员（免费注册）参加。

- 2、欧冶循环宝负责网上竞价业务的开展，实物交收由宝武集团鄂城钢铁有限公司（以下简称转让方）与受让方按合同约定进行。

- 3、本次转让的标的物为宝武集团鄂城钢铁有限公司棒一废旧产线，转让方以标的物现状转让，并不就标的物质量、功能、完整性做任何承诺或承担任何责任。

- 4、意向受让方在公告期间有权利和义务自行对标的进行全面了解，一旦交纳交易保证金参与竞价，即表明已完全了解并认可转让标的物的现状及相关规定，自愿接受转让标的物的全部现状及可能存在的瑕疵，并愿承担一切责任与风险。不因物资受让后可能产生的经济或民事纠纷而向转让方和交易平台进行追责和索赔；

- 5、拆除处置范围详见《棒一废旧生产线处置界面》（仅供参考，以现场实物为准）；

- 6、标的物由受让方于转让方场地内，按公示文件及双方签署的交易合同、协议等文件要求，自行拆除、搬离、清运。受让方可以委托有施工资质的单位实施合同下的工程施工。受让方或受让方聘用的施工单位须具备相关资质，且受让方须向转让方提供相关资质证明文件：

- （1）具有机电工程施工总承包二级及以上资质；

- （2）受让方拟与施工方签署的委托拆除施工合同（若受让方为施工单位的除外）；

- 不符合上述要求，不得参与本项目竞拍。

- 7、本项目须进行现场踏勘，2026年6月17日前需一次性提交以下全部资料清单提前预约并由转让方根据资质审查结果统一安排进行：

- ①意向受让方营业执照（复印件加盖公章）；

- ②踏勘人身份证（非法定代表人的需提供法定代表人授权委托书）；

- ③现场踏勘确认书；

- ④意向受让方须认可由转让方确定并公示的《意向受让承诺书》，须在踏勘登记时对以上各范本予以盖章确认。

- 以上资料经转让方审核通过后组织集中竞价。中标后毁约或未满足报名要求，提交材料弄虚作假的，扣除全部保证金（欧冶循环宝交易保证金）；意向受让方现场踏勘过程中产生的一切风险、责任和费用均由意向受让方承担，与转让方无关。

- 8、在被确定为受让方之日起10个工作日内与转让方签订《闲废资产买卖合同》，受让方需在《闲废资产买卖合同》生效之日起20个工作日内将成交总价（含税金）及履约保证金一次性支付至宝武集团鄂城钢铁有限公司指定账户：

- 9、自双方签署《闲废资产（物资）买卖合同》之日起20个工作日内递交由受让方法定代表人签字并加盖受让方公章的施工方案。施工方案必须符合国家法律、法规、行业规程、规范、标准，以及国家、行业、地方对安全施工的各种规定。受让方不得以拆除方案经转让方审查为由，要求转让方承担或分担在拆除施工方案中的任何责任和风险。

- 10、《闲废资产（物资）实物交接单》经双方签字盖章之日起90个自然日内将标的物全部拆除，完成三清退场，转让方申请完工验收。期间标的物的保养、保管、拆除、运输、清理的责任与费用由受让方承担。

- 11、本次转让标的产生危险废物由转让方处理，具体要求如下：

- ①冷却塔填料类固废由转让方厂内处置，受让方负责运输清理。

- ②针对标的物中的变压器。

- 若转让方承诺标的物中包含的变压器进行整体销售利用，交易完成后向受让方提供相应的交易合同并出具环保合规性承诺函。

- 若拆装分开利用，产生的废变压器油等危险废弃物交由转让方处置，受让方负责运输清理（运输单位需有危废运输资质，并由转让方审核）。

- ③标的物拆除过程中产生的其他种类废油、废油泥按照废变压器油处置方式进行。

- 本项目的税率情况

- ①本项目资产价值比例54%的设备，系转让方于2008年12月31日增值税转型改革前购置，购置时未抵扣增值税进项税额。根据现行税收法规，转让方就该部分资产适用简易计税方法，按3%征收率计算缴纳增值税并开具对应税率的增值税专用发票。

- ②本项目资产价值比例为46%的设备，系转让方于2008年12月31日及以后购置，购置时已抵扣增值税进项税额。根据现行税收法规，甲方就该部分资产适用一般计税方法，按13%的增值税税率计算缴纳增值税并开具对应税率的增值税发票。

现场踏勘资料审核及登记联系人：沙怡飞