马鞍山钢铁有限公司南区CSP产线等资产包拆除外售资产

转让项目挂牌公示文件
仅限欧冶循环宝交易会员参加；

欧冶循环宝负责网上竞价业务的开展，实物交收由马鞍山钢铁有限公司（以下简称转让方）及宝武环科马鞍山资源利用有限公司（以下简称代理方）与受让方按合同约定进行；
标的物包含设备资产及部分备件，以8月10日现场踏勘为准，需要注意的是：以地上地下设备资产为主，区域内的烟囱、厂房等构建筑物保留；轧机电缆隧道中需保留 9 根动力电缆；变压器油及其他液压润滑油不在本次销售范围内；CSP两套测厚仪中的射线管不在销售范围内，由转让方拆除使其不再具备射线功能。设备资产与备件分别报价，采用公开增价（加权）竞价模式。
标的物由受让方于转让方场地内，按本公示文件及三方签署的交易合同、协议等文件要求，自行拆除、搬离、清运。鉴于此，明确参与竞价者资质要求：（1）有意向参与竞价的须将资质证明材料（自有冶金工程施工总承包壹级及以上资质）提交循环宝审核。（2）符合资质要求并确认参与竞价的意向受让方，根据现场勘查情况编制拆除施工方案（拆除施工方案中涉及行车、轧机、电缆、连铸平台、环保、高空及有限空间作业，需制定专项施工方案）并提交转让方审核，审核通过的方可参与竞价。（3）涉及建筑垃圾的处置，由受让方按照转让方相关管理规定自行处置；

施工中涉及影响公共交通安全的均由受让方按照政府相关规定自行办理施工手续，并按相关要求落实施工措施等费用；

受让方须签订《意向受让承诺书》、《现场勘查确认单》；

因标的物特殊，请各会员到现场看货确认后再参与竞标；

因标的物特殊，转让方以标的物现状转让，并不就标的物质量、功能、完整性做任何承诺或承担任何责任；

意向受让方中标后不签约、签约后不履约或未满足本公示材料中“第4条、第10条”等要求的，代理方有权代表转让方单方解除合同并扣除（意向）受让方已缴纳的全部投标保证金；

受让方中标后3个工作日之内签订合同及相关协议，合同签订之日起3个工作日内以银行划账方式一次性向代理方指定账户支付交易价款及4000万元的履约保证金（于受让方履行完毕合同义务，且扣除应扣款项（如有）后无息退还），合同生效之日标的物风险转移至受让方，所有风险均由受让方承担；
合同生效后，受让方应及时接收标的物。进场拆除、清理、搬运、完成场地整理等工作的周期（以下简称“工期”）自合同生效之日起第3个工作日开始计算，为150个自然日（因自然灾害、疫情等不可抗拒力原因导致的施工停滞，工期顺延），场地验收通过日为工期结束日。若受让方未按工期完成拆除、搬离、清运工作，如因受让方原因发生超期现象，每逾期一日向转让方支付总价款千分之一作为违约金。逾期15天以上，视为受让方自动放弃，转让方可以自行处置未搬运资产，且不退还转让价款；

因标的物回收过程中的拆除、装运等全部作业而产生的一切费用，均由受让方自行承担；

拆除过程中产生的危险废弃物由受让方负责装入容器或者其他包装物内（包装物费用由受让方承担），并运至转让方指定地点；由于收集、存放不善造成的污染事件，责任由受让方承担；与本资产转让区域无关的任何物资不得运输入内，如：土方、建筑垃圾、废弃物等；
受让方运输、加工、销售标的物应符合国家法律、法规的相关规定，并依法承担一切质量、环保等相关责任；

如需使用特种设备作业，必须符合国家相关法律法规和本公司相关安全管理规定要求。

新客户报名、资质资料提交时间：2026年9月16日上午9：00前；新客户现场踏勘时间：2026年9月16日14:00-16:00；联系人：卫经理 15921948368。
拆除方案提交截止日：2026年9月17日16:00时，过时不候；联系人：卫经理 15921948368
正式公告于2026年9月18日在循环宝平台发布。
交易保证金：2500万元（交易保证金=竞价保证金2000万元+服务费保证金500万元），交易服务费费率见平台公示，有意向参加竞价的单位将交易保证金建议于2026年9月23日17：00前缴纳到循环宝指定账户，竞价交易结束未成交的，欧冶循环宝全额释放竞买人的交易保证金。

竞价日期：2026年9月24日。

关联企业和相同IP地址不得参与同一拼盘的竞价，违规者取消中标资格！卖家将视情况对违规者进行警告或扣除保证金、列入禁止交易名单。

附件 1：转让资产界面及说明

附件 2：实物交接单

附件 3：意向受让承诺书

附件 4：拆除现场安全环保协议

附件 5：实物资产交易合同

附件 6：现场勘查确认单

